Российская  Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский район

Дума Березняковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от  «27».12.2012 года  №22

Березняковское сельское поселение

«Об утверждении  внесении изменений и дополнений

в программу комплексного развития систем

коммунальной  инфраструктуры на территории

муниципального образования Березняковского

сельского поселения на период до 2015 года».

Заслушав  главу Березняковского сельского поселения Ефимову А.П., руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса», Решением Думы Березняковского сельского поселения от 05.10.2011г. №180 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Березняковского сельского поселения, Дума Березняковского сельского поселения

Р Е Ш И Л А :

- Утвердить внесение изменений и дополнений в программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры на территории муниципального образования Березняковское сельское поселения.

- Контроль за исполнением решения возложить на главу Березняковского сельского поселения – Ефимову А.П.

- Настоящее решение опубликовать в Вестнике Березняковского сельского поселения.

Глава  Березняковского сельского

поселения Нижнеилимского района                           А.П.Ефимова

# Приложение №1 к решению

# Думы Березняковского сельского поселения

# От27.12.2012г. № __22__

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

Березняковского сельского поселения

на период до 2015 года (далее - Программа)

Содержание

- Паспорт программы …………………………………………………………………………….................

- Введение …………………………………………………………………………………………………….

- Цели и задачи программы………………………………………………………………………………..

- Сроки реализации программы. …………………………………………………………………………

- Механизмы реализации программы…………………………………………………………………….

- Источники  финансирования программы………………………………………………………………

- Основные мероприятия программы…………………………………………………………………….

- Состояние коммунальной инфраструктуры и обоснование  необходимости ее решения программно-целевым методом…………………………………………………………………………………………..

8.1.п. Березняки  …………………………………………………………………………………………………...

8.2.п. Березняки  …………………………………………………………………………………………………..

9.    Ожидаемые результаты ее  реализации…………………………………………………………………….

10.  Формирование мотивации развития систем коммунальной инфраструктуры в общественном сознании……………………………………………………………………………………………………………

11.  Система организации управления контроля за исполнением программы…………………………..

12.  План мероприятий по модернизации  жилищно-коммунального хозяйства……………………….

13. Мероприятий по капитальному  ремонту объектов инженерно инфраструктуры, предлагаемые для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (себестоимости) согласно разработанным ОКК производственным программам 2011-2015 гг…………………………………………………………………

13.1. Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии ( себестоимость тарифа) на 2011-2015 гг……………………………………………………………………………………………………

13.2.Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат по водоотведению и очистке сточных вод ( себестоимости тарифа) на 2012-2015 гг……………………………………………………………………………………………………………..

- ПАСПОРТ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

Березняковское сельское поселение

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Березняковское сельское поселение на период до 2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; |
| Разработчик Программы | Администрация Березняковского сельского поселения, ведущий специалист по муниципальному имуществу. |
| Цели Программы | Основные цели программы: 1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; 2) обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; 3) повысить надёжность и качество теплоснабжения; 4) модернизация котельных с переходом на новые технологии; 5) улучшение качества очистки сточных вод; 6) строительство систем электроснабжения. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; 2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; 3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 4) модернизация систем теплоснабжения; 5) строительство систем электроснабжения; 6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса; 7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг; 8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Перечень основных мероприятий | Необходимо выполнить следующие мероприятия: - модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 16964,25 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования 2011г. тыс. руб. 2012г. тыс. руб. 2013г. тыс. руб. 2014г тыс. руб. 2015г тыс. руб. Всего, тыс. руб. Средства бюджета поселения 0 207,54204 85,00 60,00 60,00 412,54 Средства бюджета района 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета области 0 0 0 0 0 0 Собственные средства предприятий 3095,6 3062,818 5045,293 1400,00 3948,0 16551,71 Всего, тыс. руб. 3 095,60 3270,36 5130,29 1460,00 4008,00 16964,25 |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Березняковского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; экономию энергетических и иных ресурсов. |
|  | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет администрация Березняковского сельского поселения. |

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса», Решением Думы Березняковского сельского поселения  от 13.05.2011г. № 166  «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Нижнеилимского района  (2011 - 2015 годы)»,

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Березняковского сельского поселения, формирование новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций  в целях сохранения с муниципальной собственности жизнеобеспечения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Березняковского сельского поселения для обеспечения потребностей жилищного и социально-культурного  строительства.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) строительство сетей электроснабжения;

6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

4. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации – 2011-2015 годы.

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Березняковского сельского поселения.

Механизмы реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  Березняковского сельского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Березняковского сельского поселения в целях реализации Программы.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

- Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средства организаций коммунального комплекса;

- средства поселений;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2015 года составляет  16964,25 тыс. руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1. Объемы требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены в приложении 1 к Программе.

Таблица 1

| № п/п | Исполнители Программы | Общий объем финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Источники финансирования мероприятий на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Средства бюджета поселен | Средства областного бюджета | Средства районног бюджета | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Березняковское МО | 16964,25 | 3095,60 | 3270,36 | 5130,29 | 1460,0 | 4008,0 | 412,54 | 0 | 0 | 16551,71 |

- Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей  теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе.

- Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

8.6. п. Березняки - модернизация котельной и реконструкция системы тепловодоснабжения

Котельная находится  в эксплуатации с 1977 года. Централизованное теплоснабжение п. Березняки осуществляется от электрокотельной. Установленное оборудование – котлы КЭВ-6000/6/10 единичной мощностью 5,16 Гкал/ч – 4 шт., присоединенная нагрузка 3,5 Гкал/ч.

Проектная система горячего водоснабжения – закрытая. Тепловые сети в основном, подземной прокладки в непроходных ж/б каналах. Подпитка т/сети осуществляется как водой из скважин, так и из реки Илим. В феврале 2008 года было установлено оборудование для противонакипной обработке подпиточной воды.

На основании проведенного энергетического обследования научно-производственного центра «Новые технологии для коммунальной энергетики» можно сделать выводы о сложившейся ситуации в системе теплоснабжения. Кризисная ситуация начала формироваться со времени строительства достаточно мощной электрокотельной, проектная присоединенная нагрузка в 3,3 раза больше фактической. Сокращение финансирования привело к недостаточному объему ежегодных ремонтов и замены ветхих сетей и изношенного оборудования котельной; не проведение наладки режимов тепловых сетей и несвоевременного решение вопросов реконструкции систем теплопотребления привело к неустойчивому и неэффективному теплоснабжению потребителей, большим потерям тепловой энергии. При проектной закрытой системе г.в.с. несанкционированный открытый водоразбор и утечки  из тепловой сети достигают 12-13 т/ч.

Для системы теплоснабжения, где стоимость отпущенной электроэнергии является доминирующей статьей в калькуляции себестоимости тепловой энергии, именно сверхнормативный расход электроэнергии является основной причиной повышения фактических расходов на эксплуатацию теплоисточника. Следует отметить, что вышеуказанные проблемы тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления резко увеличат затраты на содержание любого теплоисточника.

Для решения выше изложенного необходимо:

- заменить существующие электрокотлы КЭВ 6000/6, единичной мощностью 5,2 Гкал/ч, на котлы меньшей мощности КЭВ 2500/6- 2 шт.;

-  произвести перекладку зауженных участков с увеличением диаметров тепловых сетей.

8.9.   строительство очистных сооружений хозяйственно бытовых сточных вод.

Проектная производительность существующих КОС п. Березняки – 700 м3/сут, год постройки – 1976 г. На момент проведения предпроектных работ в поселке – административный центр – проживает – 1238 человек. Требуемая производительность очистных сооружений по водопотреблению и водоотведению сократились до 200 м3/сут.

Объекты КОС эксплуатировались больше 30 лет в условиях агрессивной жидкостей и газовой сред.

Конструкция здания КОС подвержены различной степени износа, повреждений и разрушений. Сооружения находятся в аварийном состоянии. Разрушению подверглись практически все виды материалов, конструкций – бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия.

Песколовка, аэротенок, вторичный отстойник – конструкции, выполненные из монолитного бетона, которые также подвержены разрушению. Воздуховод в данный момент не работает. Очистка сточных вод в данное время производится только хлорирование. Замена требуют все трубопроводы подачи сжатого воздуха (аэраторы) и откачки активного ила.

Эффективность очистки сточных вод действующими очистными на протяжении длительного периода не позволяют соблюдать нормативы, установленные для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Администрация Нижнеилимского района объявила тендер на разработку проекта строительства новых очистных сооружений, по результатам которого к проектированию принята блочно-модульная система очистки «Альфа-7ХБ» выполняемая в контейнерном исполнении из быстровозводимых утепленных конструкций.

Проектируемые поселковые очистные сооружения должны обеспечить очистку стоков от загрязняющих веществ до ПДК установленных для водотоков рыбохозяйственного назначения.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая  реализация  основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов.

10. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

С целью формирования общественного сознания по развитию систем коммунальной инфраструктуры необходимо проведение постоянной компании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании руководителей и работников  предприятий и учреждений, в сознании всего населения поселения  в целях сохранения со  всех форм собственности жизнеобеспечения.

Для этого необходимо:

- организация программ информирования населения через местные газеты, о комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- организация семинары по обмену опытом в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступа населения к информации по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на сайте Иркутской области.

11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  Березняковского сельского поселения  является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению  Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций района, участвующих в Программе.

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или отделенных ее разделов для подготовки сводного документа и рассмотрения его  главой администрации Березняковского сельского поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители; администрации,  организаций коммунального комплекса и предприятий.

Текущее управление Программой осуществляет администрация Березняковского сельского поселения (далее муниципальный заказчик) является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- администрацией Березняковского сельского поселения;

- организациями, выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет глава Березняковского сельского поселения и специалист по муниципальному имуществу, путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

## 12.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем тепловодоснабжения |
| 1.ремонт теплоизоляции тк-64-1жд 38 | 80 пм | реконструкция | 2012 |  | 158,251 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Эл.котельные» |
| 2.устройство короба | 400 пм | модернизация | 2012 |  | 485,879 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Эл.котельные» |
| 3.сети теплоснабжения ТК-36-СДК | 92 пм | модернизация | 2012 |  | 229,235 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Эл.котельные» |
| 4.сети теплоснабжения Мира | 284 пм | ремонт | 2012 |  | 516,39 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Эл.котельные» |
| 5.сети теплоснабжения по ул. Макаровская | 440 пм | ремонт | 2012 |  | 345,732 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Эл.котельные» |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.Строительство водозаборного сооружения в п. Старая Игирма | 1 здание | строительство | 2013 |  | 180,370 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Энергия-Плюс» |
| 2.Ремонт центрального водовода п. Березняки ул. Мира | 0,742т. |  | 2012-2013 |  | 27,17204 |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Энергия-Плюс» |
| ремонт очистных сооружений |  |  |  |  |  |  | 1400,00 |  |  |
| ремонт водоснабжения | 80м |  | 2013 |  |  | 1503,109 |  |  |  |
| сети водоснабжения |  |  | 2013 |  |  | 3542,184 |  |  |  |
| приобретение УЗК |  |  | 2013 |  |  | 35,00 |  |  | Администрация поселения, ООО «Энергия-Плюс» |
| ремонт теплосетей |  |  | 2013 |  |  | 20,00 | 60,00 | 60,00 | Администрация поселения, ООО «Электрические котельные» |
| ремонт кровли водонапорной башни |  |  | 2013 |  |  | 30,00 |  |  | Администрация поселения, ООО «Энергия-Плюс» |
| 4.Ремонт баков аккумуляторов | 1бак | ремонт | 2015 г. |  |  |  |  | 3948,0 | Администрация поселения, ООО «Электрические котельные» |
| Мероприятия модернизации котельного оборудования |
| 1.Замена существующих котлов КЭВ 4000/6 на котлы КЭВ 2500/6 | 2 шт. | реконструкция | 2011 г |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Электрические котельные» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из бюджета поселения |  |  |  | 0 | 207,54204 | 85,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| - в том числе из средств предприятий |  |  |  | 3095,6 | 1735,487 | 5045,293 | 1400,0 | 3948,0 |  |
| - в том числе из средств области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАТЬЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  (СЕБЕСТОИМОСТИ)  СОГЛАСНО  РАЗРАБОТАННЫМ  ОКК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 2011-2015 г.г.

| 13.1Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии (себестоимость тарифа) на 2011-2015 г.г. |
| --- |
| № п.п. | Наименование ОКК месторасположение | Наименование мероприятий, объекта | Планируемые ремонты |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | ООО "Электрические котельные" | Ремонт котельной (подготовка к зиме) |  | 1094,518 |  |  |  |
|  |  | Замена электрооборудования котельной |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка пожарной сигнализации |  | 105,053 |  |  |  |
|  |  | Оборудование котельной аварийным освещением |  | 127,755 |  |  |  |
|  |  | Ремонт тепло-водо сетей | 3095,6 |  | 5045,293 | 0 | 3948,0 |
|  |  | Итого | 3095,6 | 1327,32 | 5045,293 | 0 | 3948,0 |

| 13.2.Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат по водоснабжению (себестоимость тарифа) на 2012-2015 г.г. |
| --- |
| № п.п | Наименование ОКК месторасположение | Наименование мероприятий, объекта | Стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | Планируемые |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 2 | ООО "КомСервис» | Ремонт участка водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |