Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Березняковского сельского поселения

от « _05_» __августа__ №  _96_

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИЕ НОВЫМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2015 – 2018гг.

п.Березняки

2015г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИЕ НОВЫМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2015 – 2018гг.

(далее – муниципальная программа)

| Наименование программы | «Создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Березняковского муниципального образования, в соответствие новым стандартам безопасности на 2015 – 2018гг.» |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах; - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в сельском поселении; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2018гг. |
| Перечень программных мероприятий | - замена и монтаж дорожных знаков, - обустройство пешеходных переходов, - ремонт дорог в п.Березняки п.Игирма.. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 981009,74 руб., в том числе за счет областных средств: 2015год – 642 502,20 руб.; 2016 год – 328,507,54руб.; 2017год – 10 000,0руб.; 2018 год – 0 руб.; За счет иных средств: 2015год – 5 000 руб.; 2016 год – 0 руб.; 2017год – 0 руб.; 2018 год – 0 руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Эффективная организация безопасности пешеходного и дорожного движения, обеспечивающая снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. |

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ

МЕТОДАМИ

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).

На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения находится, в соответствии новыми стандартам безопасности, в ненадлежащем  виде. Есть три пешеходных перехода: первый  пешеходный переход, близ Березняковской средней школы (ул.Янгеля), второй возле Магазина «Фортуна» (ул. Строительная д.2), и третий по улице 9 мая пешеход от Администрации к Сельскому дому культуры, к также нужно установить и поменять 52  дорожных знаков в особо опасных перекрестках и по  улицам , в п.Березняки и п.Игирма.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

- улучшение качества организации движения пешеходов в Березняковском сельском поселении

Задачи Программы:

- создание безопасного движения пешеходов.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы предусматривается в течение 2015 -2018годов. В целом мероприятия разбиваются по годам и перечню.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование работ | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство пешеходного перехода, тротуара | 3 | - |  | - | - | 3 |
| Монтаж дорожных знаков, шт. | 52 | - |  | - | - | 52 |
| Ремонт дорог в п.Березняки и п.Игирма, км | 3,15 |  |  |  |  | 3,15 |

IV. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Текущее управление Программой осуществляет администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района, является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- администрацией Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района;

- организациями, выбираемыми в порядке,  установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет глава Березняковского сельского поселения и ведущий специалист  муниципального хозяйства, путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

Информация о ходе реализации Программы подлежит опубликованию в Вестнике Березняковского сельского поселения.

V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И  ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении;

Глава Березняковского

сельского поселения:                                          А.П. Ефимова