ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТОС «МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата | Исполнители |
| 1 | Уборка и вывоз топляка и камней. Очистка береговой линии | 01.05. - 25.05. | ТОС «Молодежный парламент» |
| 2 | Очистка территории от мелкого мусора | Ежемесячно субботники | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 3 | Выравнивание береговой линии и дорог. Обустройство пляжа | 01.05. – 15.05. | ТОС «Молодежный парламент» |
| 4 | Установка мусорных баков | 01.05. – 01.06. | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 5 | Строительство волейбольной площадки на берегу (завоз песка, и вкапывание столбов) | 15.06. – 25.06. | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 6 | Строительство беседки №2 | 01.06 – 15.06. | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 7 | Завоз песка на берег | 01.05. – 01.06. | ТОС «Молодежный парламент» |
| 8 | Реставрация беседки №1 | 01.06. – 15.06. | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 9 | Вывоз мусора | Ежемесячно субботники | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 10 | Покраска Беседок | 01.06 – 10.06 | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |
| 11 | Установка лавочек | 15.06. – 25.06 | ТОС «Молодежный парламент», совместно с Администрацией БСП |