Приложение 1

к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Березняковского сельского поселения»

на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Березняковского сельского поселения» на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Березняковского сельского поселения» на 2014 – 2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Березняковского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Березняковского сельского поселения: 1)снизить уровень объектов инженерной инфраструктуры; 2)обеспечение сохранности объектов инфраструктуры; 3)повысить надёжность и качество теплоснабжения; 4)модернизация котельных с переходом на новые технологии; Строительство систем электроснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1)Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, выполнение в необходимом объёме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных технологий; 2)создание технических условий для проведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работ; 3)модернизация систем теплоснабжения; 4)строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения 5)строительство систем электроснабжения; 6)привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса 7)снижение затрат на оплату населения жилищно-коммунальных услуг 8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения. 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего. 3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. 4. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Проведение модернизации сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников, на территории муниципального образования Березняковского сельского поселения. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | По источникам финансирования Всего, тыс. руб. 2014г тыс. руб. 2015г тыс. руб. 2016г тыс. руб. 2017г тыс. руб. 2018г тыс. руб. 2019г тыс. руб. 2020г тыс. руб. Всего, тыс. руб. Средства бюджета поселения 0 245,0 0 0,0 1042,0 331,0 80,0 1698,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Практическая реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: 1) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; 2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; 3)снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 4)экономию энергетических и иных ресурсов |
|  | Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Березняковского сельского поселения. |

Высокая стоимость эксплуатационных затрат, требующая масштабных инвестиций в реконструкцию существующих и строительство новых объектов, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги с другой, привели к ряду проблем, основными из которых являются:

низкие темпы модернизации   систем коммунальной инфраструктуры;

высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (в среднем 70% на конец 2014 года), требует значительных капитальных вложений.

низкая эффективность системы управления объектами коммунальной инфраструктуры, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

продолжающийся рост числа аварий и сбоев в работе систем коммунальной инфраструктуры, недостаточное техническое обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, в том числе специальной техникой, что сказывается на продолжительности устранения аварий.

Реализация подпрограммы позволит:

скоординировать привлечение средств местного бюджета и областного бюджета;

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Березняковского сельского поселения.

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи - повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1)выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3)строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4) модернизация систем теплоснабжения;

5)строительство сетей электроснабжения;

6)привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и         модернизацию объектов коммунального комплекса;

7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

8)переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий, направленных на решение существующих проблем в системе коммунальной инфраструктуры на территории Березняковского сельского поселения.

Базовым инструментом реализации мероприятий подпрограммы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры является разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Березняковского сельского поселения.

В рамках подпрограммы предполагается выполнение основного мероприятия «Проведение модернизации, реконструкции, объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры: теплоисточников».

Участниками мероприятий подпрограммы являются органы местного самоуправления муниципального образования Березняковского сельского поселения  в соответствии с законодательством и подпрограммой.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к подпрограмме.

## РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПОДПРОГРАММЫ

## Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

## надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

## средства организаций коммунального комплекса;

## средства поселений;

## иные средства, предусмотренные законодательством.

## Объёмы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения и затрат, необходимых для  реализации подпрограммы, путем внесения изменения в подпрограмму.

Требуемый объем денежных средств, необходимы для реализации мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования, на период до 2020 года составляет 1698,0 тыс. рублей, в том числе (Таблица 2):

Таблица 2

| № п/п | Исполнители подпрограммы | Общий объем финансирования* | В том числе по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Березняковское МО | 1698,0 | 0 | 245,0 | 0 | 0,0 | 1042,0 | 331,0 | 80,0 |

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

## РАЗДЕЛ 4. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПОДПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

п.Березняки – модернизация котельной и реконструкция системы тепловодоснабжения

Котельная находится  в эксплуатации с 1977 года. Централизованное теплоснабжение п. Березняки осуществляется от электрокотельной. Установленное оборудование – котлы КЭВ-6000/6/10 единичной мощностью 5,16 Гкал/ч – 4 шт., присоединенная нагрузка 3,5 Гкал/ч.

Проектная система горячего водоснабжения – закрытая. Тепловые сети в основном, подземной прокладки в непроходных ж/б каналах. Подпитка т/сети осуществляется как водой из скважин, так и из реки Илим. В феврале 2008 года было установлено оборудование для противонакипной обработке подпиточной воды.

На основании проведенного энергетического обследования научно-производственного центра «Новые технологии для коммунальной энергетики» можно сделать выводы о сложившейся ситуации в системе теплоснабжения. Кризисная ситуация начала формироваться со времени строительства достаточно мощной электрокотельной, проектная присоединенная нагрузка в 3,3 раза больше фактической. Сокращение финансирования привело к недостаточному объему ежегодных ремонтов и замены ветхих сетей и изношенного оборудования котельной; не проведение наладки режимов тепловых сетей и несвоевременного решение вопросов реконструкции систем теплопотребления привело к неустойчивому и неэффективному теплоснабжению потребителей, большим потерям тепловой энергии. При проектной закрытой системе г.в.с. несанкционированный открытый водоразбор и утечки  из тепловой сети достигают 12-13 т/ч.

Для системы теплоснабжения, где стоимость отпущенной электроэнергии является доминирующей статьей в калькуляции себестоимости тепловой энергии, именно сверхнормативный расход электроэнергии является основной причиной повышения фактических расходов на эксплуатацию теплоисточника. Следует отметить, что вышеуказанные проблемы тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления резко увеличат затраты на содержание любого теплоисточника.

Для решения выше изложенного необходимо:

- заменить существующие электрокотлы КЭВ 6000/6, единичной мощностью 5,2 Гкал/ч, на котлы меньшей мощности КЭВ 2500/6- 2 шт.;

-  произвести перекладку зауженных участков с увеличением диаметров тепловых сетей;

-    капитальный ремонт инженерных сетей по улицам: Мира, Янгеля, Строительная.

- в процессе эксплуатации бака-аккумулятора (1000 куб.м.) деформировалась и осыпалась нанесенная при установке бака гидроизоляция. В связи с этим происходят процессы окисления внутренней металлической поверхности, соприкасающиеся с водой. Для предотвращения коррозии метала и деформации стенок бака необходимо провести работы по очистке стенок бака от ржавчины и нанесение защитного слоя антикоррозийного покрытия.

- в процессе эксплуатации бака-аккумулятора (400 куб.м.) деформировалась дно бака-аккумулятора. Необходимо провести работы по ремонту днища бака-аккумулятора. Ранее ремонтные работы не производились.

РАЗДЕЛ 5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Практическая  реализация  основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов.

РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

С целью формирования общественного сознания по развитию систем коммунальной инфраструктуры необходимо проведение постоянной компании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании руководителей и работников  предприятий и учреждений, в сознании всего населения поселения  в целях сохранения со  всех форм собственности жизнеобеспечения.

Для этого необходимо:

- организация программ информирования населения через местные газеты, о комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- организация семинары по обмену опытом в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступа населения к информации по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на сайте Иркутской области.

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  Березняковского сельского поселения  является коллегиальным межведомственным органом управления  подпрограммой, ответственным за принятие решений по выполнению  подпрограммы, требующих координации взаимодействия структур и организаций района, участвующих в подпрограмме.

Комиссия вносит  предложения по корректировке подпрограммы в целом  или отделенных ее разделов для подготовки сводного документа и рассмотрения его  главой администрации Березняковского сельского поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители; администрации,  организаций коммунального комплекса и предприятий.

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Березняковского сельского поселения (далее муниципальный заказчик) является муниципальным заказчиком подпрограммы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации подпрограммы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- администрацией Березняковского сельского поселения;

- организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в подпрограмму для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за  реализацией подпрограммы осуществляет глава Березняковского сельского поселения и специалист по муниципальному имуществу, путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

## РАЗДЕЛ 8.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем тепловодоснабжения |
| 1.Капитальный ремонт теплосетей |  | Ремонт | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Администрация поселения, |
| 2. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул.Мысовская | 107 пм. | Ремонт | 2015 | 0 | 245,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| 3. Капитальный ремонт по ул.Строительной инженерных сетей от ТК-37 до здания администрации | 150м в 3-х трубном исполнении В наличии ПСД | Ремонт | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| 4. Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК-3-4 до ЖД №17 по ул.Мира | В наличии ПСД 80 п.м. в 3-х трубном исполнении | Ремонт | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,0 | 0 | Администрация поселения, |
| Капитальный ремонт электрохимической защиты (ЭХЗ) бака-аккумулятора котельной сп. Березняковский Нижнеилимского района | В наличии Акт осмотра, и дефектная ведомость, ПСД. | Ремонт ЭХЗ бака-аккумулятора | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | Администрация поселения |
| Разработка ПСД на строительство угольной котельной в п.Березняки |  | Разработка ПСД на строительство угольной котельной | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | Администрация поселения |
| Ремонт днища бака и первого пояса накопителя на 400 куб.м. п.Березняки | В наличии Акт осмотра, и дефектная ведомость, ПСД. | Капитальный ремонт | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | Администрация поселения |
| Ремонт теплотрассы по ул.Романовская от ТК-3-5 до ЖД №17 | В наличии Акт осмотра, и дефектная ведомость, ПСД | Ремонт | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | Администрация поселения |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. Разработка ПСД на строительство скважины п.Игирма | Строительство одной скважины | Разработка ПСД | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| 2. Капитальный ремонт ветхих участков сетей водоснабжения |  | Ремонт | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | Администрация поселения, |
| 3.Ремонт кровли водонапорной башни |  | Ремонт | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Администрация поселения, |
| 4. Капитальный ремонт инженерных сетей ул. Мира д.№11-ул.Янгеля д.№33 –ул.Янгеля д.№31 |  | Ремонт | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| 5. Капитальный ремонт бака-накопителя (Водонапорная башня) |  | Капитальный ремонт | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| Мероприятия модернизации котельного оборудования |
| 1.Замена существующих котлов КЭВ 4000/6 на котлы КЭВ 2500/6 | 2 шт. | реконструкция | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| 2. Установка на котельной счетчика тепловой энергии, поставляемой потребителям |  | Плановые работы Установка счетчика | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | Администрация поселения, |
| Итого |  |  |  | 0 | 245,0 | 0 | 0,0 | 1042,0 | 331,0 | 80,0 |  |
| - из бюджета поселения |  |  |  | 0 | 245,0 | 0 | 0,0 | 1042,0 | 331,0 | 80,0 |  |