**27.05.2019Г. № 61**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К УСТОЙЧИВОЙ**

**РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2019-2020ГГ.»**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе и обеспечению их устойчивого функционирования в отопительный период 2019-2020гг., руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020гг. объектов коммунальной инфраструктуры учреждений бюджетной сферы Березняковского сельского поселения (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник» Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования [www.a-bsp.ru](http://www.a-bsp.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского

сельского поселения

А.П.Ефимова

Исп.: Милютина А.А. 60-2-10

Приложение 1

к постановлению администрации

Березняковского сельского поселения

№ 61 от 27.05.2019г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020ГГ.**

**ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Наименование мероприятия | Сумма финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| Бюджет МО «БСП» | Внебюджетные средства |
| ООО «ЭК» | Ремонт водонагревательных котлов, замена электродов и изоляции, ремонт технологического и электрического оборудования, ремонт сетевых насосов на котельной, ревизия запорной арматуры. Замена узлов и агрегатов (при необходимости) | 0 | 998,0 (средства предприятия) | ООО «ЭК» |
| Ревизия и замена задвижек в колодцах и тепловых камерах (наличие ПСД) | 0 | 98,0 (средства предприятия) | ООО «ЭК» |
| Подготовка, аттестация персонала в соответствующих квалификационных комиссиях. Аттестация в комиссиях при Ростехнадзоре 2019г. | 0 | 45,0 (средства предприятия) | ООО «ЭК» |
| Испытание электрокотла, электрооборудования и электрических сетей в котельной | 0 | 65,0 (средства предприятия) | ООО «ЭК» |
| Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) по ул. Макаровская от ТК-21-22-23 (в наличии ПСД) | 0 | 980,0(средства предприятия) | ООО «ЭК» |
| МКОО «Игирменская ООШ» | Строительство новой котельной на щепе п.Игирма | 0 |  | Департамент образования  |
| ООО «ГРАНДСЕРВИС» | Ревизия и замена задвижек в колодцах | 0 | 12,0(средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| Замена вентилей | 0 | 20,0(средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| Повышение квалификации работников | 0 | 10,0 (средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| Текущий ремонт инженерных сетей (водоснабжение) участка сетей по ул.Янгеля д.20 – ул.Янгеля д.16 | 0 | 15,0(средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. 9 Мая от здания СДК до здания Администрации | 0 | 50,0(средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| Ограждение санитарной зоны (Артезианская скважина №1, 50 п.м.)  | 0 | 50,0(средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| Текущий ремонт по ул.Янгеля от жд №21 до здания Почты России | 0 | 20,0(средства предприятия) | ООО «ГРАНДСЕРВИС» |
| **ИТОГО:** | **0** | **2363,0** |  |

Глава Березняковского

сельского поселения

А.П.Ефимова